|  |
| --- |
| PONUDNIK: |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| **3. OBRAZCI ZA PRIPRAVO PONUDBE** |

**Odvod komunalnih in padavinskih vod na območju naselja Vrhe – faza 1 – kanal 1 ter obnova vodovoda in vodovodnih priključkov**

**Postopek naročila male vrednosti (47. člen ZJN-3)**

**Številka 3322-0008/2017**

Julij 2017

OBRAZEC 1

|  |
| --- |
| PONUDNIK: |

**P O N U D B A, št. \_\_\_\_\_\_**

Na podlagi javnega naročila »Odvod komunalnih in padavinskih vod na območju naselja Vrhe – faza 1 – kanal 1 ter obnova vodovoda in vodovodnih priključkov« objavljenega na Portalu javnih naročil, dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, pod številko objave JN\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, se prijavljamo na objavljeno javno naročilo in dajemo naslednjo ponudbo:

|  |  |
| --- | --- |
| **Ponudbena cena v EUR brez DDV** | **EUR** |
| **DDV 22%** | **EUR** |
| **Skupna ponudbena cena z DDV** | **EUR** |

Naša ponudba velja najmanj 90 (devetdeset) dni.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum: | Žig: | Podpis ponudnika: |

**Nastopamo (ustrezno obkrožite):**

* **samostojno**
* **v skupni ponudbi**
* **s podizvajalci**

**PREDRAČUN**

**Na tem mestu ponudniki predložijo izpolnjen predračun.**

OBRAZEC 1/1

**PODATKI O GOSPODARSKEM SUBJEKTU:**

Firma oz. ime:

|  |
| --- |
|  |

Naslov:

|  |
| --- |
|  |

Zakoniti zastopnik:

|  |
| --- |
|  |

Matična številka:

|  |
| --- |
|  |

Davčna številka:

|  |
| --- |
|  |

Številka transakcijskega računa:

|  |
| --- |
|  |

Številka telefona:

|  |
| --- |
|  |

Številka telefaksa:

|  |
| --- |
|  |

Elektronska pošta za obveščanje ponudnika:

|  |
| --- |
|  |

Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje:

|  |
| --- |
|  |

Odgovorna oseba za podpis pogodbe:

|  |
| --- |
|  |

Pooblaščena oseba za tolmačenje ponudbe:

|  |
| --- |
|  |

Število redno zaposlenih delavcev:

|  |
| --- |
|  |

Število pogodbeno zaposlenih delavcev:

|  |
| --- |
|  |

Ali je gospodarski subjekt (MSP) – obkrožite:

|  |
| --- |
| DA / NE |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum: | Žig: | Podpis ponudnika: |

(V primeru skupne ponudbe, mora ta obrazec izpolniti vsak partner)

OBRAZEC 1/2

**SKUPNA PONUDBA**

Pri javnem naročilu »Odvod komunalnih in padavinskih vod na območju naselja Vrhe – faza 1 – kanal 1 ter obnova vodovoda in vodovodnih priključkov«

sodelujemo naslednji ponudniki:

|  |  |
| --- | --- |
| Zap. št.: | Naziv ponudnika: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Naročnik naj v fazi do izdaje odločitve o oddaji naročila vse dokumente naslavlja na enega (pooblaščenega) ponudnika iz skupne ponudbe, in sicer:

|  |
| --- |
|  |
|  |

V primeru skupne ponudbe bo naročnik od izbrane skupine zahteval predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum: | Žig: | Podpis glavnega partnerja: |

OBRAZEC 2

**IZJAVA PONUDNIKA**

V zvezi s predmetnim javnim naročilom izjavljamo pod materialno in kazensko odgovornostjo:

* da sprejemamo vse pogoje in ostale zahteve iz razpisne dokumentacije za javno naročilo z oznako **3322-0008/2017**, katerega predmet je »Odvod komunalnih in padavinskih vod na območju naselja Vrhe – faza 1 – kanal 1 ter obnova vodovoda in vodovodnih priključkov«**;**
* da so podatki, ki so podani v ponudbi, resnični, in da za podane podatke in njihovo resničnost prevzemamo popolno odgovornost;
* da smo registrirani oziroma imamo dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
* da naši družbi in osebam, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa družbe ali ki imajo pooblastila za njeno zastopanje ali odločanje ali nadzor v njej, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj navedenih v prvem odstavku 75. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju ZJN-3);
* da na dan oddaje ponudbe nimamo neplačanih zapadlih obveznosti obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika v vrednosti 50 eurov ali več in da imamo na dan oddaje ponudbe predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave;
* da nismo izločeni iz postopkov javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami;
* da nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudbe ni bila s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo;
* da nismo v postopku zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali v postopku likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, in da naša sredstva ali poslovanje ne upravlja upravitelj ali sodišče, da naše poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene in da se ni v skladu s predpisi druge države nad nami začel postopek oziroma ni nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;
* da nismo storili velike strokovne napake oziroma nismo zagrešili hujšo kršitev poklicnih pravil;
* da smo ekonomsko in finančno sposobni izvesti predmetno javno naročilo;
* da izpolnjujemo vse ostale pogoje za izvedbo naročila, ki jih določa razpisna dokumentacija.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum: | Žig: | Podpis ponudnika: |

OBRAZEC 3

**POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA**

**IZ URADNIH EVIDENC – ZA PRAVNE OSEBE**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Naziv pooblastitelja (zakonitega zastopnika)*

pooblaščamo Vodovod-kanalizacija, javno podjetje d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila »Odvod komunalnih in padavinskih vod na območju naselja Vrhe – faza 1 – kanal 1 ter obnova vodovoda in vodovodnih priključkov«, pridobi podatek oziroma osebni podatek in ustrezno potrdilo iz uradne evidence, ki jo vodi državni organ (npr. e-dosje), organ lokalne skupnosti ali nosilec javnega pooblastila, za potrebe tega javnega naročila, in da pridobi vse potrebne podatke oziroma potrdilo iz kazenske evidence pravnih oseb Ministrstva za pravosodje.

|  |  |
| --- | --- |
| Polno ime ponudnika: |  |
| Sedež podjetja: |  |
| Občina sedeža podjetja: |  |
| Matična številka podjetja: |  |
| Davčna številka: |  |
| Pristojni finančni urad: |  |
| Krajevno pristojno okrožno sodišče: |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum: | Žig: | Podpis pooblastitelja: |

OBRAZEC 3/1

**POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ**

**KAZENSKE EVIDENCE ZA FIZIČNE OSEBE**

Spodaj podpisani \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (naziv pooblastitelja) pooblaščam naročnika, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev osnovne sposobnosti v postopku oddaje javnega naročila »**Odvod komunalnih in padavinskih vod na območju naselja Vrhe – faza 1 – kanal 1 ter obnova vodovoda in vodovodnih priključkov**«pridobi vse potrebne podatke oziroma potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb Ministrstva za pravosodje.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| EMŠO: |  | |
| Ime in priimek zakonitega zastopnika: |  | |
| Datum rojstva: |  | |
| Kraj rojstva: |  | |
| Občina rojstva: |  | |
| Država rojstva: |  | |
| Naslov stalnega/začasnega bivališča (obkrožite): | |  |
| Ulica in hišna številka: |  | |
| Poštna številka in pošta: |  | |
| Državljanstvo: |  | |
| Dekliški priimek se je glasil: |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Datum: | Podpis pooblastitelja: |

*Opomba:*

***Ta obrazec morajo izpolniti vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika /soponudnika in osebe, ki imajo pooblastilo za zastopanje, odločanje ali nadzor v njem.***

OBRAZEC 4

**PODIZVAJALCI**

V zvezi s predmetnim javnim naročilom kot ponudnik izjavljamo, da nastopamo s podizvajalci in navajamo naslednje v pogodbi o izvedbi javnega naročila obvezne sestavine.

|  |  |
| --- | --- |
| **Podizvajalec (naziv):** |  |
| bo izvedel naslednjo vrsto del: |  |
| v količini in v odstotkih: |  |
| v vrednosti (EUR, brez DDV): |  |
| kraj in rok izvedbe teh del: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Podizvajalec (naziv):** |  |
| bo izvedel naslednjo vrsto del: |  |
| v količini in v odstotkih: |  |
| v vrednosti (EUR, brez DDV): |  |
| kraj in rok izvedbe teh del: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Podizvajalec (naziv):** |  |
| bo izvedel naslednjo vrsto del: |  |
| v količini in v odstotkih: |  |
| v vrednosti (EUR, brez DDV): |  |
| kraj in rok izvedbe teh del: |  |

V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec kopira.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum: | Žig: | Podpis ponudnika: |

OBRAZEC 4/1

**PODATKI O PODIZVAJALCU**

Firma oz. ime podizvajalca:

|  |
| --- |
|  |

Naslov:

|  |
| --- |
|  |

Zakoniti zastopnik:

|  |
| --- |
|  |

Matična številka:

|  |
| --- |
|  |

Davčna številka:

|  |
| --- |
|  |

Številka transakcijskega računa:

|  |
| --- |
|  |

Številka telefona:

|  |
| --- |
|  |

Številka telefaksa:

|  |
| --- |
|  |

Elektronska pošta za obveščanje ponudnika:

|  |
| --- |
|  |

Število redno zaposlenih delavcev:

|  |
| --- |
|  |

Število pogodbeno zaposlenih delavcev:

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum: | Žig: | Podpis ponudnika: |

*Opomba:*

*V primeru, da je več podizvajalcev, je potrebno obrazec priložiti za vsakega podizvajalca posebej.*

OBRAZEC 4/2

**ZAHTEVA PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO IN SOGLASJE PODIZVAJALCA O PORAVNAVI NJEGOVE TERJATVE DO GLAVNEGA IZVAJALCA**

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv podizvajalca: |  |
|  |  |
| Sedež (naslov) podizvajalca: |  |

S podpisom te izjave zahtevamo, da bo naročnik za javno naročilo, katerega predmet je **»Odvod komunalnih in padavinskih vod na območju naselja Vrhe – faza 1 – kanal 1 ter obnova vodovoda in vodovodnih priključkov«**, namesto ponudnika \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (v nadaljevanju: ponudnik) poravnaval naše terjatve do ponudnika neposredno nam.

Kot podizvajalec hkrati soglašamo, da naročnik namesto izbranemu ponudniku pri katerem nastopamo kot podizvajalec, poravna našo terjatev do izbranega ponudnika neposredno nam.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kraj in datum: |  | Ime in priimek zakonitega zastopnika podizvajalca: |
|  |  | Podpis zakonitega zastopnika podizvajalca in žig podizvajalca: |

OBRAZEC 4/3

|  |
| --- |
| PODIZVAJALEC: |
|  |

**IZJAVA PODIZVAJALCA**

V zvezi z javnim naročilom **»Odvod komunalnih in padavinskih vod na območju naselja Vrhe – faza 1 – kanal 1 ter obnova vodovoda in vodovodnih priključkov«**, pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo:

* da se s dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in vzorcem pogodbe v celoti strinjamo in ju kot taka sprejemamo;
* da smo registrirani oziroma imamo dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
* da naši družbi in osebam, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa družbe ali ki imajo pooblastila za njeno zastopanje ali odločanje ali nadzor v njej, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj navedenih v prvem odstavku 75. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju ZJN-3);
* da na dan oddaje ponudbe nimamo neplačanih zapadlih obveznosti obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika v vrednosti 50 eurov ali več; na dan oddaje ponudbe imamo predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe;
* da nismo izločeni iz postopkov javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami;
* da nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudbe ni bila s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo;
* da nismo v postopku zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali v postopku likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, in da naša sredstva ali poslovanje ne upravlja upravitelj ali sodišče, da naše poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene in da se ni v skladu s predpisi druge države nad nami začel postopek oziroma ni nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;
* da nismo nikoli storili velike strokovne napake oziroma nismo huje kršili poklicnih pravil;
* da bomo zagotovili ustrezne tehnične zmogljivosti (mehanizacijo in opremo) za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz te dokumentacije (tehnični del), pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročila;
* da bomo vsa razpisana dela izvedli v zahtevanem roku;
* da prevzemamo osebno odgovornost, da smo dali resnične podatke in verodostojne dokumente,
* da bomo naročniku, Vodovod - kanalizacija javno podjetje d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje, posredovali kopijo pogodbe, ki jo bomo sklenili s svojim naročnikom (ponudnikom), v roku petih dni od njene sklenitve;
* da s to izjavo prevzemamo vse posledice, ki iz nje izhajajo.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum: | Žig: | Podpis podizvajalca: |

*Opomba:*

*V primeru, da je več podizvajalcev, je potrebno obrazec priložiti za vsakega podizvajalca posebej.*

OBRAZEC 4/4

|  |  |
| --- | --- |
| Podizvajalec: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Sedež in njegova občina: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Pristojni davčni urad: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Matična številka podjetja: |  |

**IZJAVA PODIZVAJALCA ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV**

Izjavljamo, da soglašamo, da lahko Vodovod - Kanalizacija, javno podjetje d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje, za namene predmetnega javnega naročila **»Odvod komunalnih in padavinskih vod na območju naselja Vrhe – faza 1 – kanal 1 ter obnova vodovoda in vodovodnih priključkov«** pridobi naše osebne podatke o kaznovanju, podatke iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za naslednje osebe, ki so pooblaščene za zastopanje, kot tudi za pravno osebo, ki je navedena kot ponudnik/podizvajalec v predmetnem javnem naročilu:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| a) Ime in priimek: |  | podpis: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| EMŠO: |  | **datum** in **kraj** rojstva: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| stalno/začasno bivališče: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| b) Ime in priimek: |  | podpis: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| EMŠO: |  | **datum** in **kraj** rojstva: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| stalno/začasno bivališče: |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum: | Žig: | Podpis podizvajalca: |

OBRAZEC 4/5

|  |
| --- |
| PONUDNIK: |
|  |

**I Z J A V A**

Kot ponudnik v zvezi z javnim naročilom **»Odvod komunalnih in padavinskih vod na območju naselja Vrhe – faza 1 – kanal 1 ter obnova vodovoda in vodovodnih priključkov«** izjavljamo, da za izvedbo tega javnega naročila **ne bomo** imeli podizvajalcev.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum: | Žig: | Podpis ponudnika: |

OBRAZEC 5

|  |
| --- |
| PONUDNIK: |
|  |

**IZJAVA O REFERENCAH**

Izjavljamo, da smo v zadnjih petih letih, šteto od roka za oddajo ponudb, že izvajali dela, ki so zahtevana kot referenca za javno naročilo **»Odvod komunalnih in padavinskih vod na območju naselja Vrhe – faza 1 – kanal 1 ter obnova vodovoda in vodovodnih priključkov«**, in sicer kot izhaja iz spodnje tabele:\*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zap. št.** | **Pogodbeni partner** | **Predmet pogodbe** | **Leto realizacije** | **Vrednost pogodbe v EUR brez DDV\*\*** |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

\* Ponudnik priloži za izpolnitev pogoja potrdilo (OBRAZEC 5/1, OBRAZEC 5/2 in OBRAZEC 5/3).

\*\* Ponudnikom ni potrebno navesti vrednosti pogodbe v EUR, če bi s tem kršili poslovne skrivnosti svojih naročnikov.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum: | Žig: | Podpis ponudnika: |

OBRAZEC 5/1

**POTRDILO O ZADOVOLJIVI IZVEDBI**

**Za izpolnjevanje pogoja, ki se nanaša na:** **izgradnjo vodovoda za pitno vodo iz duktilne litine minimalno ID/DN 80mm v dolžini minimalno 200 m ali več.**

**PODATKI:**

|  |
| --- |
| Naziv projekta:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Lokacija objekta – gradnje:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Podatki o izvedenih delih:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Naročnik ali investitor (naziv, naslov in oseba odgovorna za izvedbo investicije):  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Izvajalec referenčnih del ( naziv in naslov):  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Odgovorni vodja del ( ime in priimek, naziv organizacije v kateri je bil zaposlen v času izvajanja projekta):  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum: | Žig: | Podpis ponudnika: |

**Podpisani naročnik in investitor**

(naziv) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(naslov) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**potrjujemo, da je ponudnik**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**v tem potrdilu navedeni objekt izvedel zadovoljivo, v zahtevani kvaliteti in roku.**

Datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Žig Podpis pooblaščene osebe

investitorja referenčnega dela

OBRAZEC 5/2

**POTRDILO O ZADOVOLJIVI IZVEDBI**

**Za izpolnjevanje pogoja, ki se nanaša na: izgradnjo kanalizacije za odvod odpadnih vod ali meteornih vod iz cevi profila min 200 mm in v dolžini minimalno 300 m ali več.**

**PODATKI:**

|  |
| --- |
| Naziv projekta:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Lokacija objekta – gradnje:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Podatki o izvedenih delih:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Naročnik ali investitor (naziv, naslov in oseba odgovorna za izvedbo investicije):  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Izvajalec referenčnih del ( naziv in naslov):  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Odgovorni vodja del ( ime in priimek, naziv organizacije v kateri je bil zaposlen v času izvajanja projekta):  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum: | Žig: | Podpis ponudnika: |

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

**Podpisani naročnik in investitor**

(naziv) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(naslov) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**potrjujemo, da je ponudnik**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**v tem potrdilu navedeni objekt izvedel zadovoljivo, v zahtevani kvaliteti in roku.**

Datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Žig Podpis pooblaščene osebe

investitorja referenčnega dela

OBRAZEC 5/3

**POTRDILO O ZADOVOLJIVI IZVEDBI**

**Za izpolnjevanje pogoja, ki se nanaša na: izgradnjo ceste ali ureditev ulice v zadnjih petih letih. Izvedena dela so obsegala ureditev spodnjega zemeljskega ustroja, izgradnjo zgornjega nosilnega ustroja z meritvami nosilnosti ustroja, odvodnjavanje padavinskih voda vključno z izgradnjo peskolovov, položitev robnikov ali podobnih betonskih obrob ter asfaltiranje z dvoslojnim asfaltom (sloj grobega in sloj finega asfalta) v površini minimalno 500 m2 ali več.**

**PODATKI:**

|  |
| --- |
| Naziv projekta:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Lokacija objekta – gradnje:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Podatki o izvedenih delih:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Naročnik ali investitor (naziv, naslov in oseba odgovorna za izvedbo investicije):  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Izvajalec referenčnih del ( naziv in naslov):  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Odgovorni vodja del ( ime in priimek, naziv organizacije v kateri je bil zaposlen v času izvajanja projekta):  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum: | Žig: | Podpis ponudnika: |

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

**Podpisani naročnik in investitor**

(naziv) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(naslov) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**potrjujemo, da je ponudnik**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**v tem potrdilu navedeni objekt izvedel zadovoljivo, v zahtevani kvaliteti in roku.**

Datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Žig Podpis pooblaščene osebe

investitorja referenčnega dela

OBRAZEC 6

PONUDNIK

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**IZJAVA O IMENOVANJU ODGOVORNEGA VODJE DEL**

Odgovorni vodja del za javno naročilo: **»Odvod komunalnih in padavinskih vod na območju naselja Vrhe – faza 1 – kanal 1 ter obnova vodovoda in vodovodnih priključkov«**

bo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*(ime in priimek)*

ki ima naslednjo izobrazbo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ter izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del po ZGO-1.

Priloga:

* Fotokopija ustreznega potrdila o izobrazbi odgovornega vodje.
* Potrdilo, da je odgovorni vodja del vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum: | Žig: | Podpis ponudnika: |

OBRAZEC 7

|  |
| --- |
| PONUDNIK: |
|  |

**IZJAVA O STROKOVNOSTI, PROSTIH KAPACITETAH DELOVNE SILE IN GRADBENE MEHANIZACIJE TER UPOŠTEVANJU PREDPISOV**

Izjavljamo,

* da bomo dela: **»Odvod komunalnih in padavinskih vod na območju naselja Vrhe – faza 1 – kanal 1 ter obnova vodovoda in vodovodnih priključkov«** izvedli v skladu s pravili stroke in navodilom strokovnega nadzora s strani naročnika,
* da bomo zagotovili odgovornega vodjo del, ki izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del po ZGO-1 (Zakon graditvi objektov)
* da bomo v primeru sprejetja naše ponudbe imeli na voljo zadostne kapacitete (delovne sile, gradbene mehanizacije ter obratna in tehnična oprema) za izvedbo del,
* da upoštevamo obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih, obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o ureditvi delovnih pogojev, upoštevamo Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, Uradni list RS, št. 43/2011 ) in Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni listi RS, št. 83/2005 in 43/2011-ZVZD-1),
* da bomo gradbišče pred začetkom del označili v skladu s Pravilnikom o gradbiščih (Uradni list RS, št. 55/2008, 54/2009 popr.), varnostnim načrtom za področje rednega vzdrževanja javnih cest na območju RS, št. 04/2012 in Pravilnikom o zaporah na cesti, (Ul. RS 4/2016),
* da izpolnjujemo formalne delovne, kadrovske in tehnične pogoje in imamo ustrezna pooblastila, profesionalne in tehnične zmožnosti, finančne vire, opremo in druge pripomočke, sposobnost upravljanja, zanesljivost, izkušnje in ugled ter zaposlene, ki bodo sposobni izvesti razpisana dela.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum: | Žig: | Podpis ponudnika: |

OBRAZEC 8

|  |
| --- |
| PONUDNIK: |
|  |

**IZJAVA**

**o ogledu, seznanjenosti s karakteristikami terena in prostorsko omejitvijo izvedbe naročila v postopku oddaje naročila za: »Odvod komunalnih in padavinskih vod na območju naselja Vrhe – faza 1 – kanal 1 ter obnova vodovoda in vodovodnih priključkov«**

Zgoraj navedeni ponudnik izjavljamo, da smo preučili razmere na ožji in širši lokaciji izvajanja ponudbenih del, si ogledali stanje na terenu za izgradnjo predmetnega naročila ter se v celoti seznanili s pogoji dela v smislu seznanjenosti s karakteristikami terena in prostorsko omejitvijo izvedbe naročila in jih upoštevali pri sestavi naše ponudbe. Zato se v naprej odpovedujemo vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za delo, nepopolne oziroma neustrezne dokumentacije ter se zavezujemo, da bomo morebitne tovrstne pomanjkljivosti ustrezno sanirali na lastne stroške, ne da bi zaradi tega trpel rok izvajanja in kvaliteta pogodbenih del.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum: | Žig: | Podpis ponudnika: |

OBRAZEC 9

**IZJAVA PONUDNIKA O SPREJEMU RAZPISNIH POGOJEV**

|  |  |
| --- | --- |
|  | kot ponudnik |

i z j a v l j a m o,

* da bomo, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, sklenili pogodbo v skladu z razpisno dokumentacijo in našo ponudbo.
* da bomo po končanem odpiranju ponudb na zahtevo naročnika najkasneje v roku 3 delovnih dni dostavili naknadno zahtevane informacije ali dokumente.

* da bomo zagotovili ustrezne tehnične zmogljivosti za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije, pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročila;
* da bomo vsa razpisana dela izvedli v zahtevanem roku;
* da s to izjavo prevzemamo vse posledice, ki iz nje izhajajo;
* da smo korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb sklenjenih v zadnjih treh letih;
* da bomo imeli ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci, ki so navedeni v naši ponudbi (velja le, če ponudnik nastopa s podizvajalci);
* da imamo plačane vse nesporne zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum: | Žig: | Podpis ponudnika: |

OBRAZEC 10

**NAVEDBA POMEMBNEJŠIH MATERIALOV, KI SO VKLJUČENI V PONUDBO**

Kot ponudnik v zvezi s predmetnim javnim naročilom **»****Odvod komunalnih in padavinskih vod na območju naselja Vrhe – faza 1 – kanal 1 ter obnova vodovoda in vodovodnih priključkov«**, izjavljamo, da bomo za izvedbo tega javnega naročila uporabili naslednje materiale:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vrsta blaga** | **Proizvajalec** | **Tip** |
| EV Zasun |  |  |
| Cevi iz duktilne litine |  |  |
| Obojčni fazonski kosi |  |  |
| Prirobnični fazonski kosi |  |  |
| Nadzemni hidrant |  |  |
| Visoko obremenitvene polnostenske PP cevi |  |  |
| Revizijski jašek predfabriciran DN 1000mm z reducirnim konusom DN 600mm |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum: | Žig: | Podpis ponudnika: |

OBRAZEC 11

**VZOREC BANČNE GARANCIJE**

**ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU**

Banka:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(firma in sedež banke)*

Številka bančne garancije: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Upravičenec: **Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje**

Naročnik garancije: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(izvajalec javnega naročila)*

V skladu s pogodbo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(naziv pogodbe, št. pogodbe, datum,..),* sklenjeno med \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(polno ime in naslov upravičenca)*, in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(naziv izvajalca)* za izvedbo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(predmet pogodbe)* v vrednosti \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

EUR z DDV, je izvajalec dolžan po opravljenem prevzemu v garancijskem roku odpraviti vse ugotovljene pomanjkljivosti skladno z določili zgoraj citirane pogodbe.

S to garancijo se nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da vam bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka in ne glede na kakršenkoli ugovor izvajalca, plačali znesek do maksimalne višine 5% končne izvedbene vrednosti z DDV, t.j. \_\_\_\_\_\_\_, če izvajalec v garancijskem roku oziroma v roku, ko velja ta garancija, ne bo izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti.

Zahtevek za unovčenje garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

1. zahtevek naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom;
2. original Garancije št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Garancijo lahko uveljavlja le naročnik oziroma njegov pravni naslednik.

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčen znesek.

Ta garancija velja do vključno\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Če se bo upravičenec kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se naročniku garancije (izvajalcu) podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da naročnik garancije (izvajalec) ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije in garant sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore v zvezi s to garancijo rešuje stvarno pristojno sodišče v Celju po slovenskem pravu.

Kraj datum: Garant:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(žig in podpis)*

OBRAZEC 12

VZOREC POGODBE

**POGODBA št.\_\_\_\_\_/2017**

**»Odvod komunalnih in padavinskih vod na območju naselja Vrhe – faza 1 – kanal 1**

**ter obnova vodovoda in vodovodnih priključkov«**

ki jo sklenejo:

**NAROČNIK IN PLAČNIK INVESTICIJE:**

1. MESTNA OBČINA CELJE, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, ki jo zastopa župan Bojan ŠROT,

Matična številka: 5880360 , Davčna št.: SI56012390, Transakcijski račun: 01211-0100002855, MOC PRORAČUN

(v nadaljevanju naročnik)

**NAROČNIK IN PLAČNIK:**

2. VODOVOD –KANALIZACIJA, javno podjetje d.o.o, Lava 2a, 3000 Celje, ki ga zastopa direktor mag. Marko Cvikl, Matična številka: 5914540000, Davčna: SI45804109, Transakcijski račun: 06000-0141786072

(v nadaljevanju plačnik)

ter

**IZVAJALEC**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(naziv in naslov ponudnika)

ki ga zastopa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

Matična št.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Davčna št.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Transakcijski račun: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(v nadaljevanju: **izvajalec**)

v sledeči vsebini:

1. UVODNE UGOTOVITVE
2. člen

Pogodbene stranke uvodoma ugotavljajo:

* da je bil izvajalec izbran na podlagi postopka naročila male vrednosti za oddajo naročila, objavljenega na Portalu javnih naročil pod št. objave JN\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, na podlagi odločitve o oddaji javnega naročila z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ter na podlagi ponudbe št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, kot najugodnejši ponudnik,
* da se je postopek oddaje javnega naročila vodil na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju ZJN-3),
* da sta razpisna dokumentacija št. 3322/0008/2017 in ponudbena dokumentacija št. \_\_\_\_\_ osnovi za tolmačenje predmetne pogodbe ter njen sestavni del,
* da je javno podjetje Vodovod – kanalizacija, d.o.o., Celje, izvedlo naročilo izgradnje kanalizacije na podlagi pogodbe o vodenju investicije št. Vi-09/2012 z dne 3. 12. 2012 sklenjene med Mestno občino Celje in javnim podjetjem Vodovod-kanalizacija d.o.o., Celje,
* da je bilo za gradnjo kanalizacije pridobljeno gradbeno dovoljenje št. 351-213/2017-4 (13105) dne 12. 6. 2017,
* da se obnova vodovoda izvaja kot vzdrževalno delo v javno korist brez pridobitve gradbenega dovoljenja.

1.a člen

Pogodbene stranke nadalje ugotavljajo:

* da ima plačnik Vodovod-kanalizacija, javno podjetje d.o.o., urejen status javnega podjetja v skladu z Odlokom o spremembah v javnem podjetju Vodovod – kanalizacija d.o.o. (Uradni list RS, št. 117/2000 in 106/2009), sprejet s strani vseh najemodajalk, soustanoviteljic javnega podjetja,
* da je plačnik v skladu z odloki najemodajalk, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb, ki jih izvaja najemnik, odlokom iz prejšnje točke ter prečiščenega besedila družbene pogodbe z dne 11. 2. 2009 ustanovljen in registriran za izvajanje dejavnosti zbiranja, prečiščevanja in distribucije vode ter ravnanja z odplakami,
* da so vse najemodajalke soglasno z javnim pooblastilom, podeljenim z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah v javnem podjetju Vodovod – kanalizacija d.o.o. (Uradni list RS št., 106/2009), pooblastile plačnika za vodenje vseh obnovitvenih investicij v infrastrukturo in za izvedbo vseh potrebnih aktivnosti v zvezi z investicijami.
* da ima plačnik v skladu s pravili obligacijskega prava v zvezi z izvajanjem investicij pooblastilo za nastopanje v tujem imenu in za tuj račun (v imenu in za račun Mestne občine Celje).

1. PREDMET POGODBE IN DRUGE SPLOŠNE DOLOČBE
2. člen

Naročnik naroča, izvajalec pa prevzame v izvedbo objekt »Odvod komunalnih in padavinskih vod na območju naselja Vrhe – faza 1 – kanal 1 ter obnova vodovoda in vodovodnih priključkov« skladno z izdelanimi popisi del.

Podrobna specifikacija del je razvidna iz ponudnikovega predračuna oziroma popisa del, ki je sestavni del te pogodbe.

1. **Izgradnja fekalne kanalizacije**

NAROČNIK IN PLAČNIK je Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, ki jo zastopa župan Bojan Šrot.

Finančni vir: proračunska sredstva Mestne občine Celje - okoljska dajatev (proračunska postavka 150204 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda).

1. **Obnova vodovoda**

Dela se bodo izvedla kot vzdrževalna dela v javno korist. NAROČNIK je Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, ki jo po javnem pooblastilu (Ur. l. RS 106/2009) v imenu in za račun zastopa Vodovod-kanalizacija javno podjetje d.o.o., ki ga zastopa direktor mag. Marko Cvikl. PLAČNIK del je Vodovod-kanalizacija javno podjetje d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje.

Finančni vir: najemnina infrastrukture Mestne občine Celje.

1. **Obnova vodovodnih priključkov**

Naročnik in plačnik obnov hišnih vodovodnih priključkov je javno podjetje Vodovod-kanalizacija d.o.o. Celje, Lava 2a, 3000 Celje.

Finančni vir: obnova vodovodnih priključkov

1. člen

Pogodbene stranke ugotavljajo tudi, da bo izvajalec izvedel pogodbena naročila po naslednji projektni dokumentaciji:

* projektu PGD , PZI št. 03/2016, ki ga je izdelala projektivna organizacija NAVOR d.o.o., Ulica XIV. divizije 12, 3000 Celje, odgovorni vodja projekta Alojz Rovan, univ. dipl. inž. gradb.

1. člen

Pogodbene stranke so soglasne, da so sestavni deli te pogodbe tudi naslednji dokumenti:

* ponudbena dokumentacija izvajalca št.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
* gradbeno dovoljenje št. 351-213/2017-4 (13105) z dne 3. 12. 2012;
* pogodba o vodenju investicije št. Vi-09/2012 z dne 28. 9. 2012 sklenjena med Mestno občino Celje in javnim podjetjem Vodovod – Kanalizacija javno podjetje, d.o.o., Celje;
* razpisna dokumentacija s št. zadeve 3322-0008/2017;
* parafiran vzorec finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi.

Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi spremljajoči riziki v zvezi z izvedbo pogodbenih obveznosti in da je seznanjen z razpisanimi zahtevami ter projektno dokumentacijo, ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo vseh pogodbenih obveznosti.

Izvajalec bo izvršil dela, ki so predmet te pogodbe, za pogodbeno dogovorjeno ceno na enoto na podlagi svoje ponudbe, ne glede na količine, vendar v skladu z vrsto del, materialov in opreme, ki jih predvideva tehnična dokumentacija, tako da izvede vsa dela do popolnega zaključka del za dogovorjeno gradbeno fazo na objektu in pripadajočem zemljišču, pri čemer morajo biti dela izvedena tako, da bo mogoče objekt po zaključku gradnje uporabljati. Vsa morebitna popravila ali spremembe po ugotovitvah pristojnega organa za tehnični pregled gredo v tem primeru v breme izvajalca, če se nanašajo na dela, ki jih je on izvajal.

Izvajalec jamči, da je pred podpisom pogodbe podrobno in strokovno preučil vso gradbeno dokumentacijo, zlasti popis materialov ter na njeni podlagi podal ponudbo za sklenitev te pogodbe in v njej na podlagi svoje strokovnosti in izkušenj upošteval vsa predvidena dela, kot tudi nepredvidena dela za popolno dokončanje predmeta pogodbe in predajo del v skladu z dogovorom po tej pogodbi.

Ta pogodba skupaj z vsemi prilogami, ki so naštete in na katere se pogodba sklicuje, tvori celoto.

Kadar se besedilo sklicuje na pogodbo, se sklicuje izključno na to to pogodbo.

Sklic v tej pogodbi na določen zakon ali drug predpis se nanaša na vsakokratno veljavno besedilo tega predpisa, ali na drug zakon oziroma predpis, ki ureja isto vsebinsko vprašanje, razen če iz smisla določbe ne izhaja, da se pogodba sklicuje na prav določeno besedilo tega predpisa.

Če se besedilo te pogodbe nanaša na naročnika in izvajalca, se uporablja izraz pogodbeni stranki.

Morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe in njenih prilog veljajo le, če so sklenjene v pisni obliki.

Izvajalec je dolžan izvesti gradnjo v skladu z vsemi prostorskimi sestavinami veljavnih prostorskih aktov, sprejeto projektno dokumentacijo in na njeni podlagi izdanim gradbenim dovoljenjem, veljavnimi standardi in določili te pogodbe.

Izvajalec izjavlja, da bo vsa dela izvedel kot dober strokovnjak.

Naročnik si pridržuje pravico zmanjšati obseg del, v zvezi s čim je izvajalec dolžan ustrezno zmanjšati ponudbeno ceno in soglaša, da za to ne bo zahteval nadomestila ali odškodnine za neizvedeni obseg del. Obseg del se bo usklajeval v času izvedbe del.

**Naročnik si pridržuje pravico oddati dela v dveh fazah, in sicer v letu 2017 in letu 2018, kar bo odvisno od razpoložljivih finančnih sredstev.**

1. POGODBENA CENA
2. člen

Vrednost del po ponudbenem predračunu št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_- in tej pogodbi je:

|  |  |
| --- | --- |
| Skupaj brez DDV: | EUR |
| +22% DDV: | EUR |
| **SKUPAJ Z 22% DDV:** | **EUR** |

z besedo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ evrov in \_\_\_/100.

Velja klavzula po enoti mere.

Dogovorjena cena vsebuje tudi vrednost vseh nepredvidenih in presežnih del, izključuje pa vpliv manjkajočih del nanjo.

Obračun opravljenih del se vrši po fiksnih cenah na enoto iz ponudbe in dejansko vgrajenih količinah.

Za morebitna dodatna oziroma več dela, za katera mora izvajalec pred začetkom izvedbe le-teh naročniku predložiti v potrditev ustrezen predračun, se upoštevajo kalkulacijske osnove in normativi iz pogodbenega predračuna.

V ceni je upoštevana tudi vrednost vseh pripravljalnih in pomožnih del za izvedbo pogodbenih del, stroškov za izdelavo potrebne delavniške dokumentacije, obratovalnih stroškov gradbišča, zapor prometa, stroškov za označitev gradbišča s tablo, stroškov meritev, preiskav in atestov, zavarovanj, zakoličenj, varnosti pri delu in drugih stroškov.

Izvajalec se odpoveduje uveljavljanju spremenjenih okoliščin zaradi spremenjenih cen za elemente, ki so bili podlaga oblikovanju pogodbene vrednosti in spremenjenih okoliščin zaradi presežnih in nepredvidenih del ter vnaprej izključuje uporabo 112. in 656. člena Obligacijskega zakonika Uradni list RS, št. 83/01, 32/04, 28/06-Odl. US, 40/07; v nadaljevanju OZ), ker je ponudnik ob oblikovanju ponudbe upošteval vsa tveganja v zvezi z omenjenimi spremenjenimi okoliščinami.

V enotnih cenah posameznih postavk so vključena vsa pripravljalna in pomožna dela, potrebna za izvedbo pogodbenih del, stroški za izdelavo potrebne delavniške dokumentacije, obratovalni stroški gradbišča, stroški za označitev gradbišča s tablo, stroški načrta organizacije gradbišča, stroški sprotne in končne ureditve gradbišča, stroški vrnitve zemljišča v prejšnje stanje, stroški začasnih priključkov za elektriko, vodo, internet, telefon in fax ter njihovo porabo, stroški delovnih odrov za delo na višini, material, transport, pomožni material, orodja, priklopi, demontaža, dobava, postavitev in montaža dobavljene opreme, odvoz odpadkov na trajno deponijo, stroški meritev, preiskav in atestov, zavarovanj, zakoličenj, stroški varnosti pri delu, stroški bančne garancije in drugih finančnih zavarovanj, stroški zavarovanja del, stroški zavarovanja dokazov o stanju sosednjih objektov in vsa druga dela, potrebna, da se pogodbena dela izvedejo.

Obračun opravljenih del se vrši po fiksnih cenah na enoto iz ponudbe in dejansko vgrajenih količinah.

Dodatnih del, ki niso opredeljena s to pogodbo, izvajalec ne sme začeti izvajati brez predhodnega pisnega soglasja naročnika. Za morebitna dodatna oziroma več dela, za katera mora izvajalec pred začetkom izvedbe le-teh naročniku predložiti v potrditev ustrezen predračun, se upoštevajo kalkulacijske osnove in normativi iz pogodbenega predračuna. Za dodatna dela lahko naročnik, skladno s 95. členom ZJN-3, z izvajalcem sklene dodatek k tej pogodbi.

Naročnik si pridržuje pravico, da glede na razpoložljiva sredstva iz proračuna ali iz drugih razlogov obseg/količino del skrči oz. ne izvede vseh del iz popisa, zaradi česar se sorazmerno zmanjša tudi pogodbena vrednost ter izvajalec soglaša, da v tem primeru ne bo zahteval nikakršnega nadomestila ali odškodnine za neizvedbo del.

1. OBRAČUN IN PLAČILO
2. člen

Pogodbeno vrednost bo naročnik plačeval na podlagi potrjenih začasnih situacij in končne situacije, ki bodo sestavljene na podlagi potrjenega dokumenta o dejansko opravljenih delih in porabljenih količinah – knjige obračunskih izmer in enotnih cen iz ponudbenega predračuna.

Situacije potrjuje s strani naročnika pooblaščeni gradbeni nadzor. Priloga k situaciji so fotokopije listov knjige obračunskih izmer za obračunski mesec in kopije gradbenega dnevnika.

V situacijah se upoštevajo le izvedena dela, oprema in material, ki so vključeni v ponudbi izvajalca.

Naročnik zavrne ali potrdi situacijo v nesporni višini, če ne soglaša z njeno višino ali s posameznimi postavkami.

Naročnik si zadrži zadržane zneske tako od izvajalca kot tudi od vseh nominiranih podizvajalcev. Zadržani zneski se ne obrestujejo.

Naročnik si pridržuje pravico do korekture končne situacije tudi v delu, ki je z začasnimi situacijami že obračunan, potrjen in plačan.

Izvajalec izstavi račun v elektronski obliki (eRačun) preko spletnega portala UJPnet. Kot uradni prejem računa se šteje datum vnosa računa v sistem UJPnet.

Naročnik potrjen znesek nakaže na transakcijski račun izvajalca št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, 30. dan od dneva uradnega prejema računa oziroma potrjene situacije.

Končno situacijo izvajalec predložil najkasneje v 10-ih (desetih) dneh po uspešno opravljenem prevzemu objekta in odpravi morebitnih napak, opredeljenih v zapisniku komisijskega pregleda.

1. Člen

Pogodbene stranke soglašajo, da se obračun opravljenih del naredi po dejansko izvršenih količinah in cenah iz pogodbenega predračuna ter da se za opravljena dela izstavijo trije računi in sicer ločeno za:

* izgradnjo kanalizacije,
* obnovo vodovoda,
* obnovo hišnih vodovodnih priključkov,

Izvajalec bo pogodbena dela zaračunal z delnimi obračuni v skladu s količino izvedenega dela.

Vsakokratni delni obračun mora biti prikazan v posebni prilogi, ki mora vsebovati naslednje podatke:

* Količino opravljenega dela
* Vrednost opravljenega dela
* Davek na dodano vrednost
* Na mesečnih obračunih je potrebno prikazati vsa do sedaj že obračunana pogodbena dela

Vsakemu računu mora biti priložena priloga s prikazanim obračunom. Izvajalec bo zaračunaval, plačnik pa bo izplačeval izvršene storitve procentualno glede na obseg izvršenih storitev na osnovi mesečnih računov.

Cene so fiksne ves čas gradnje. Obračun se bo vršil po dejansko opravljenih količinah potrjenih s strani nadzora.

V enotnih cenah posameznih postavk je upoštevana tudi vrednost vseh pripravljalnih in pomožnih del za izvedbo pogodbenih del, stroškov za izdelavo potrebne delavniške dokumentacije, obratovalnih stroškov gradbišča, stroškov za označitev gradbišča s tablo, stroškov meritev, preiskav in atestov, zavarovanj, zakoličenj, varnosti pri delu, administrativnih in drugih stroškov.

1. člen

Pogodbene stranke soglašajo, da se obračun opravljenih del naredi po dejansko izvršenih količinah, ločeno za spodaj navedena dela, zato bo izvajalec račune upoštevaje določila prejšnjega člena izstavljal na različne naslovnike, in sicer:

1. Izgradnja fekalne kanalizacije

Naročnik in plačnik je za ta del v celoti Mestna občina Celje, ki izjavlja, da naroča gradbeno storitev v celoti kot davčni zavezanec, identificiran za namene DDV in je plačnik DDV po 76.a členu ZDDV-1.

Finančni vir so proračunska sredstva Mestne občine Celje-okoljska dajatev (proračunska postavka 150204 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda).

Za vsak delni obračun bo izvajalec izstavil račun na katerem bo kot naročnik in plačnik navedena Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje.

Mestna občina Celje bo potrjene račune plačala v 30 dneh od nastanka dolžniško upniškega razmerja.

Dolžniško upniško razmerje nastane na dan prejema računa.

2. Obnova vodovoda

Dela se financirajo iz najemnine infrastrukture Mestne občine Celje.

Vodovod-kanalizacija, javno podjetje d.o.o., ki ga zastopa direktor mag. Marko Cvikl, izjavlja, da naroča gradbeno storitev v tujem imenu in za tuj račun v skladu s c.) točko 6. odstavka 36. člena ZDDV-1. Skladno s 76.a členom ZDDV-1 se upošteva mehanizem obrnjene davčne obveznosti.

Na vsakem izstavljenem računu mora biti navedena Mestna občina Celje kot naročnik in Vodovod-kanalizacija, javno podjetje d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje, kot plačnik.

Izvajalec bo zaračunaval, plačnik pa bo izplačeval izvršene storitve procentualno glede na obseg izvršenih storitev na osnovi mesečnih računov. Plačnik bo na osnovi prejetega in potrjenega računa izstavil zahtevek za nakazilo finančnih sredstev s strani naročnika. Naročnik bo finančna sredstva nakazal na transakcijski račun plačnika v zahtevanem roku za plačilo računa. Plačnik bo izvajalcu plačal račun po prejemu sredstev s strani naročnikov.

Plačnik bo potrjene račune plačal v 30 dneh od nastanka dolžniško upniškega razmerja, v kolikor bodo izpolnjene obveznosti naročnika do plačnika. Izvajalec del zaradi eventualnega zamika nakazila sredstev s strani naročnika, od plačnika ne more uveljavljati zamudnih obresti. Izvajalec je upravičen uveljavljati tiste zakonske zamudne obresti v primeru nepravočasnega plačila obveznosti, ki nastanejo po krivdi naročnika.

Dolžniško upniško razmerje nastane na dan izstavitve računa.

3. Obnova hišnih vodovodnih priključkov

Naročnik in plačnik je za ta del v celoti javno podjetje Vodovod-kanalizacija d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje, ki izjavlja, da naroča gradbeno storitev v celoti kot davčni zavezanec, identificiran za namene DDV in je plačnik DDV po 76.a členu ZDDV-1.

Finančni vir: obnova vodovodnih priključkov.

Za vsak delni obračun bo izvajalec izstavil račun na katerem bo kot naročnik in plačnik navedeno javno podjetje Vodovod-kanalizacija d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje.

Vodovod-kanalizacija javno podjetje d.o.o. Celje bo potrjene račune plačal v 30 dneh od nastanka dolžniško upniškega razmerja.

Dolžniško upniško razmerje nastane na dan izstavitve računa.

1. SPLOŠNA OBVEZNOST POGODBENIH STRANK
2. člen

*Izvajalec se s to pogodbo zavezuje:*

- Izvajalec je dolžan na svoje stroške zavarovati delovišče v skladu s predpisi o varstvu pri delu v gradbeništvu, skleniti zavarovanje za eventualno nastalo škodo na objektu in izvedenih delih ter za odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem dejavnosti izvajalca. Kopijo zavarovalne police mora izvajalec izročiti naročniku pred začetkom del na gradbišču.

- da bo pri izvedbi predmeta gradnje uporabljal kvalitetne materiale in vsa dela izvršil strokovno pravilno, vestno in kvalitetno v skladu z veljavnimi predpisi ter gradbeno strokovnimi normativi, ki veljajo v Republiki Sloveniji in v skladu s projektno dokumentacijo (PGD) ob sodelovanju z naročnikom in upoštevanju njegovih tehničnih pogojev;

- da mora za vsak predlog spremembe in odstopanja od potrjene dokumentacije pridobiti predhodno pisno soglasje naročnika;

- voditi vso z zakoni in podzakonskimi predpisi predpisano dokumentacijo (gradbeni dnevnik, gradbeno knjigo, idr.) in voditi vso z zakoni in podzakonskimi predpisi predpisano dokumentacijo skladno s posameznim gradbenim dovoljenjem, da bo v dvojniku vodil gradbeni dnevnik in gradbeno knjigo o izvedenih delih v skladu z veljavnimi predpisi ter omogočal sprotno preverjanje in podpisovanje s strani odgovornega vodje del in naročnikovega nadzornika;

- da bo ob predaji del, na zahtevo naročnika pa tudi pred tem, izročil naročniku izvirnik gradbenega dnevnika in gradbene knjige;

- da bo na lastne stroške takoj po uvedbi v posel, ustrezno poskrbel za zaščito gradbišča oziroma okoliških objektov, za zagotovitev varnosti, organizacijo in označitev gradbišča;

- urediti gradbišče v skladu z varnostnim načrtom in izvajanje del organizirati tako, da zaradi njih na gradbišču ne bodo ogroženi varnost objekta, življenje in zdravje ljudi, promet, sosednji objekti ali okolje;

- da bo pisno in pravočasno obvestil naročnika in nadzornika, ki izvaja gradbeni nadzor, če bodo nastopile okoliščine, ki utegnejo vplivati na vsebinsko in terminsko izvedbo del;

- da bo naročniku, nadzorniku, ki izvaja gradbeni nadzor, in izvajalcu gospodarske javne službe omogočal vpogled v izvajanje pogodbenih del in upošteval njihova navodila;

- da bo vse poškodovane površine spravil v prvotno stanje;

- da bo na prvi poziv naročnika na svoje stroške odpravil morebitne poškodbe na objektih in napravah, nastale po njegovi krivdi;

- da bo zaščitil in sproti čistil delovišče, okolico in transportne poti ter po končanih delih poskrbel za odvečni material;

- da bo dela po potrebi izvajal tudi izven normalnega delovnega časa;

- da bo prevzeta dela izvajal s kvalitetnimi in strokovno usposobljenimi kadri;

- da bo vgrajeval samo prvovrstne materiale v kvaliteti predvideni s tehnično dokumentacijo, ki ustrezajo tehnični dokumentaciji ter predpisom, normativom in standardom

(Zakon o gradbenih proizvodih, SIST EN standardi, veljavni pravilniki) v nasprotnem primeru pa takoj odstranil z gradbišča neustrezen material in /ali saniral neustrezno izvedeno delo na način, ki bo zadovoljil pravila stroke;

- da bo na lastne stroške, v skladu s predpisi (Pravilnik o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih) pospravil in shranil odpadke, nastale pri gradbenih delih ter vodil evidenco o vrsti in količini gradbenih odpadkov ter načinu njihovega deponiranja, ki jo bo naročniku dostavljal mesečno skupaj z začasnimi situacijami;

- da bo na svoje stroške v sporazumno določenem roku odpravil pomanjkljivosti, če se ugotovi, da so glede na predmet in obseg pogodbena dela izvedena pomanjkljivo;

- da bo v skladu z določbo 33. člena ZGO-1E zavaroval gradnjo tako, da bo zavarovanje obsegalo tudi škodo, ki se med gradnjo povzroči tretjim osebam;

- da bo naročniku predložil predpisane ateste, certifikate, garancije ipd. in/ali opravil predpisane preizkuse za vgrajene materiale, naprave in izvedena dela.

Izvajalec je odgovoren za vsakršno škodo, ki bi nastala komurkoli iz naslova opustitve teh dejanj.

1. člen

*Naročnik se s to pogodbo zavezuje:*

* izvajalcu pravočasno predati vse razpoložljive podatke in potrebno dokumentacijo;
* da bo zagotovil nadzor z izbranim nadzornikom, ter o osebi, ki bo delo nadzorovala, pravočasno obvestiti izvajalca,
* da bo sodeloval z lastniki sosednjih zemljišč pri pridobitvi pisnih soglasij za posege na sosednja zemljišča, če bo to potrebno,
* da bo preko nadzornika sodeloval pri potrjevanju gradbenega dnevnika in brez zavlačevanja potrjeval izstavljene situacije,
* takoj ko je mogoče, najkasneje pa v 5 dneh odločiti o vprašanjih in predlogih izvajalca, ki so odločilni za pravilno in pravočasno izvedbo pogodbenih del.

1. UVEDBA IZVAJALCA V DELO
2. člen

Naročnik je dolžan uvesti izvajalca v delo, o čemer se sestavi zapisnik, ki ga podpišeta predstavnika obeh pogodbenih strank.

Naročnik mora dati izvajalcu na razpolago vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in ki so potrebne za izvedbo del.

1. NAČIN IN DINAMIKA POROČANJA NAROČNIKU IN NADZORNIKU, KI OPRAVLJA GRADBENI NADZOR
2. člen

Izvajalec mora o poteku gradnje mesečno poročati naročniku, tedensko pa nadzorniku, ki izvaja gradbeni nadzor.

Na zahtevo naročnika ali nadzornika, ki izvaja gradbeni nadzor, mora izvajalec poročati o poteku gradnje še pogosteje, kot je določeno v prejšnjem odstavku.

Obveznost poročanja izvajalec izvršuje s pisnimi poročili o gradnji in faznimi poročili o gradnji, ki jih mora izdati nadzorniku, ki izvaja gradbeni nadzor, vsakih sedem dni, naročniku pa vsak mesec.

Na upravičeno zahtevo naročnika mu mora izvajalec nemudoma posredovati kopije gradbenih dnevnikov, atestov, dokazila o pregledih in meritvah ustreznosti izvedbe del ter drugo gradbeno oziroma tehnično dokumentacijo.

Izvajalec mora naročnika takoj obvestiti o vsakem dogodku, ki vpliva ali bi lahko vplival na dokončanje objektov v rokih, določenih s to pogodbo, oziroma o dogodkih, ki vplivajo na odstopanje od projektov gradnje in opreme posameznih delov objekta.

1. OBVEZNOST NAROČNIKA V ZVEZI Z NADZOROM IZVAJANJA DEL
2. člen

Gradbeni nadzor mora naročnik poveriti nadzorniku v skladu s predpisi o graditvi objektov.

Ob podpisu pogodbe oziroma pred začetkom izvajanja del mora naročnik izročiti nadzorniku naslednjo dokumentacijo:

* ustrezno dovoljenje za izvajanje del (gradbeno dovoljenje),
* vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so nujne za prevzeti obseg del.

S predajo dokumentacije je nadzornik uveden v posel.

1. PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK
2. člen

Naročnikov odgovorni predstavnik po tej pogodbi je Marko Planinšek, univ. dipl. inž. grad., (Vodovod-kanalizacija javno podjetje d.o.o. Celje), ki ga zastopa glede vprašanj, ki so povezana s predmetom pogodbe.

Zgoraj navedenemu predstavniku mora izvajalec, če ni s to pogodbo ali predpisom drugače določeno, tudi poročati ter pošiljati druga pisanja in sporočila namenjena naročniku.

Pooblaščeni predstavnik izvajalca je \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ki je pooblaščen, da ga zastopa glede vseh vprašanj, ki so povezana s predmetom pogodbe.

Spremembo predstavnikov sporočita pogodbeni stranki pisno druga drugi, najkasneje 5 dni pred nastankom spremembe, razen v primeru višje sile.

1. RAVNANJE Z ODPADKI, KI NASTANEJO PRI GRADNJI
2. člen

Izvajalec je dolžan v skladu s predpisi, ki urejajo področje ravnanja z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih, na gradbišču hraniti ali začasno skladiščiti odpadke ločeno po vrstah gradbenih odpadkov, pri čemer morajo biti nevarni odpadki shranjeni ali skladiščeni ločeno od drugih odpadkov. Izvajalec mora zagotoviti hrambo ali začasno skladiščenje gradbenih odpadkov na gradbišču tako, da ne onesnažujejo okolja (po potrebi v zabojnikih) in da je zbiralcu le-teh omogočen dostop za njihov prevzem.

Naročnik s to pogodbo na podlagi 6. člena Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. l. RS, št. 34/2008) izrecno pooblašča izvajalca, da v imenu naročnika zagotovi ustrezno predajo gradbenih odpadkov, nastalih pri uresničevanju predmete te pogodbe. Izvajalec je dolžan naročniku predati ustrezne dokumente, ki dokazujejo način ravnanja z odpadki.

Izvajalec je dolžan takoj po zaključku vsakokratnih del oziroma na poziv naročnika odstraniti z gradbene parcele ves ne-vgrajen, neuporaben ali odpadni material ter zapustiti gradbišče popolnoma očiščeno. Če tega nemudoma ne stori, sme to opraviti naročnik na račun izvajalca.

1. VARSTVO PRI DELU
2. člen

Izvajalec je dolžan na svoje stroške zavarovati delovišče v skladu s predpisi o varstvu pri delu v gradbeništvu, skleniti zavarovanje za eventualno nastalo škodo na objektu in izvedenih delih ter za odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem dejavnosti izvajalca. Kopijo zavarovalne police mora izvajalec izročiti naročniku pred začetkom del na gradbišču.

1. VZPOSTAVITEV UREJENEGA STANJA PO ZAKLJUČKU DEL
2. člen

Po končanem delu mora izvajalec zapustiti delovišče urejeno, nepoškodovano in očiščeno.

Izvajalec je dolžan takoj po zaključku vsakokratnih del oziroma na poziv naročnika odstraniti z gradbene parcele ves nevgrajen, neuporaben ali odpadni material ter zapustiti gradbišče popolnoma očiščeno. Če tega nemudoma ne stori, sme to opraviti naročnik na račun izvajalca.

1. ZAČETEK IN DOKONČANJE DEL
2. člen

Izvajalec se zavezuje pričeti z deli takoj po zapisniški uvedbi v delo in jih dokončati, vključno z dodatnimi in nepredvidenimi deli, naročniku izročiti vso potrebno dokumentacijo za pridobitev uporabnega dovoljenja za objekt in zagotoviti primopredajo objekta najkasneje mesec dni po končani gradnji.

Izvajalec je dolžan pred pričetkom del pregledati in podrobno proučiti zemljišča na območju gradnje ter naročnika opozoriti na morebitne pomanjkljivosti, ki bi lahko vplivale na izvedbo gradnje po tej pogodbi, ter v zvezi s tem od naročnika zahtevati pisna navodila.

Izvajalec je dolžan od pričetka izvajanja del in do njihove primopredaje, primerno varovati izvršena dela in materiale ter opremo pred poškodbami, propadanjem in uničenjem. Odgovornost za naključne poškodbe, okvare in uničenja, ki bi se pojavila na delih izvajalca in materialih ter opremi nosi do končne primopredaje teh del izvajalec.

1. POGODBENI ROK IN PREVERBA IZVAJALCA
2. člen

Rok dokončanja del je 8 mesecev po uvedbi izvajalca v delo.

Izvajalec se strinja, da ima naročnik del pravico preverjati identiteto delavcev izvajalca, ki delajo na gradbiščih naročnika.

Rok za odpravo morebitnih napak, opredeljenih v zapisniku o kvalitetnem pregledu, in rok za primopredajo (končni prevzem del), katere pogoj je predana vsa potrebna dokumentacija, je skupaj največ 10 zaporednih koledarskih dni po uspešnem kvalitetnem pregledu.

Brez posledic za izvajalca se lahko pogodbeni rok podaljša za toliko dni, kolikor je naročnik v zamudi z izpolnitvijo obvez, ki so navedene v 10. členu te pogodbe.

Pogodbeno dogovorjeni rok se lahko spremeni samo sporazumno v pisni obliki, in sicer:

* zaradi višje sile, to so pogoji, ki onemogočajo delo v normalnih pogojih in pogodbeni stranki nanje ne morejo vplivati;
* če naročnik spremeni vsebino med izvedbo del.

1. POGODBENA KAZEN
2. člen

Pogodbeni stranki se izrecno dogovorita, da v primeru, ko izvajalec po svoji krivdi zamudi z izvedbo del po tej pogodbi, plača naročniku pogodbeno kazen v višini 0,5 ‰ od pogodbene vrednosti za vsak zamujen koledarski dan, vendar največ do 15 % pogodbene vrednosti. Izvajalec pogodbeno kazen plača, čeprav je dela po zamudi končnega roka izvedel do konca.

Pogodbena kazen se obračuna s končno situacijo.

Naročnik in izvajalec soglašata, da naročnikova pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku.

1. IZROČITEV OBJEKTA NAROČNIKU (PRIMOPREDAJA)
2. člen

Pogodbeni stranki sta se dolžni po nastopu dokončnosti uporabnega dovoljenja brez odlašanja lotiti sprejema in izročitve objekta.

Najkasneje v 7 dneh po nastopu dokončnosti uporabnega dovoljenja imenujeta naročnik in izvajalec po dva predstavnika v komisijo za pregled končanih del v zvezi z izgradnjo objekta.

Komisija v roku 30 dni od njenega konstituiranja pripravi prevzemni zapisnik, ki vsebuje zlasti naslednje podatke:

1. ali so dela izvedena po pogodbi, predpisih in pravilih stroke;

2. ali kakovost izvedenih del ustreza pogodbeni kakovosti oziroma katera dela je izvajalec dolžan na svoj strošek dodelati, popraviti ali znova izvesti in v katerem roku mora to storiti;

3. o katerih vprašanjih tehnične narave ni bilo doseženo soglasje med pooblaščenimi predstavniki pogodbenikov;

4. ugotovitev o sprejemu in izročitvi garancijskih listov in atestov;

5. datum dovršitve del in datum sprejema in izročitve.

Izvajalec mora komisiji zagotoviti vse potrebne podatke, predložiti vso dokumentacijo in ji omogočiti ogled stvari. Prevzemni zapisnik podpišejo vsi člani komisije in s podpisom se šteje, razen v primeru ugotovljenih pomanjkljivosti, da je primopredaja objekta opravljena ter so s tem vse pogodbene obveznosti izvajalca opravljene.

Odgovornost za riziko preide od izvajalca k naročniku po uspešni primopredaji del, razen za jamčenje za napake po določilih o garancijskem jamstvu.

Vsaka stranka te pogodbe nosi svoje stroške v zvezi s financiranjem komisije za prevzem.

1. PRIMOPREDAJA BREZ SODELOVANJA DRUGE POGODBENE STRANKE
2. člen

Prevzemni zapisnik iz prejšnje točke te pogodbe lahko sestavi tudi en sam pogodbenik brez drugega, če drugi pogodbenik neopravičeno odkloni sodelovanje pri sprejemu in izročitvi ali če se neopravičeno ne odzove vabilu, da sodeluje pri sprejemu in izročitvi.

Takšen zapisnik se pošlje drugi pogodbeni stranki. Z dnem, ko se pošlje zapisnik, nastanejo posledice v zvezi s sprejemom in izročitvijo.

1. POSLEDICE UGOTOVLJENIH POMANJKLJIVOSTI GRADNJE
2. člen

Če je v zapisniku o sprejemu in izročitvi obojestransko ugotovljeno, da mora izvajalec na svoj strošek dodelati, popraviti ali znova izvesti posamezna dela, se je izvajalec tega dolžan takoj lotiti.

V primeru pomanjkljivosti, ugotovljenih z zapisnikom ob primopredaji izvršenih del, je potrebno ponovno zapisniško ugotoviti stanje odprave pomanjkljivosti.

Če izvajalec ne izvede del iz prvega odstavka te točke pogodbe v primernem roku, lahko naročnik angažira koga drugega, da jih izvede na račun izvajalca.

1. PODALJŠANJE POGODBENIH ROKOV
2. člen

*Brez posledic za izvajalca se pogodbeni rok lahko podaljša:*

Za toliko dni, kolikor je naročnik v zamudi z izpolnitvijo obvez iz poglavja »obveznosti naročnika«.

*Sporazumno se lahko zamikajo roki v naslednjih primerih:*

* Zaradi višje sile, to so vsi neodklonljivi in nepredvideni dogodki, ki onemogočajo delo pod normalnimi pogoji in na njih ne more vplivati nobena od pogodbenih strank. Višja sila so izredne nepremagljive in nepredvidljive okoliščine, ki nastopijo po sklenitvi pogodbe in so zunaj volje ali sfere pogodbenih strank (kot na primer: poplave, potresi, druge elementarne nezgode, požar, vojna, trgovinska blokada itd.) ter jih ni bilo mogoče predvideti, se jim izogniti ali jih odvrniti. Investitor in izvajalec se obvezujeta, da se bosta v roku 3 dni obvestila o nastanku in prenehanju višje sile.
* Če med izvajanjem del nastopijo nepredvidljivi dogodki in ti zahtevajo zahtevno strokovno razrešitev ali celo dopolnitev projektne dokumentacije.

Pogodbena stranka, ki ne more izpolnjevati obveznosti po tej pogodbi zaradi višje sile, mora o nastopu tega dogodka nemudoma, najkasneje pa v 8 dneh, pisno obvestiti drugo stranko. Obvestilo mora vsebovati podatke o nastopu in naravi dogodka ter njegovih potencialnih posledicah.

Če za stranko nastopi nezmožnost izpolnjevanja obveznosti po tej pogodbi zaradi dogodka višje sile, pa o tem ne obvesti druge stranke, izgubi pravico, da bi uporabila višjo silo kot utemeljitev, opravičilo ali podlago za uveljavljanje drugih pravic, ki bi jih sicer imela zaradi dogodka višje sile.

Med trajanjem dogodka višje sile se bosta pogodbeni stranki po najboljših močeh trudili zmanjšati vso škodo, izgube, zamude ali motnje, ki izvirajo iz takega dogodka.

Novi roki se določijo pisno in sporazumno.

1. SPREMEMBE NAČRTOV ZARADI NOVIH ZAHTEV ALI SPREMENJENIH OKOLIŠČIN
2. člen

Če se po sklenitvi te pogodbe in pred začetkom gradnje bistveno spremenijo okoliščine, ki določajo pogoje gradnje, lahko vsaka pogodbena stranka zahteva, da se pravice in obveznosti strank v zvezi z izvajanjem predmeta pogodbe spremenijo z aneksom k tej pogodbi.

Kot spremenjene okoliščine gradnje se štejejo zlasti:

* spremembe razmer v zemlji, ki so nastale po sklenitvi pogodbe in niso bile znane v času sklenitve pogodbe;
* spremembe tehničnih predpisov in standardov.

1. JAMSTVA IZVAJALCA IN KVALITETA MATERIALA
2. člen

Ta pogodba velja tudi za ves čas garancijske dobe.

Za vgrajene gradbene proizvode, materiale in konstrukcije, je izvajalec dolžan pred njihovo vgradnjo dostaviti naročniku v potrditev ustrezne vzorce skupaj z veljavno atestno dokumentacijo (seznam vzorcev naročnik in izvajalec predhodno uskladita), za izvršena dela pa poročila pooblaščenih institucij o izvršenih preiskavah, poročila o izvršenih meritvah in tlačnih preizkusih. Potrjeni vzorci se hranijo na gradbišču do pridobitve uporabnega dovoljenja.

1. FINANČNO ZAVAROVANJE
2. člen

Izvajalec mora naročniku najkasneje v 10 delovnih dneh po uspešnem končnem prevzemu del izročiti bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v višini 5% končne pogodbene vrednosti z DDV z veljavnostjo do vključno 30. dan po preteku garancijskega (jamčevalnega) roka.

Garancija služi naročniku kot jamstvo za vestno izpolnjevanje izvajalčevih obveznosti do naročnika v času garancijskega roka. Če se garancijski rok podaljša, se mora hkrati za enak čas podaljšati tudi rok trajanja garancije.

Besedilo bančne garancije je navedeno v razpisni dokumentaciji. Izvajalec mora garancijo za odpravo napak v garancijskem roku predložiti na priloženem obrazcu (OBRAZEC 11) ali vsebinsko enakem obrazcu.

Šteje se da dokončen prevzem predmeta javnega naročila s strani naročnika ni opravljen, če izvajalec ne izroči naročniku bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku. Nepredložitev bančne garancije ali predložitev neustrezne bančne garancije je ovira za plačilo opravljenih del v vrednosti zavarovanja za odpravo napak.

1. ODPRAVA NAPAK
2. člen

Napake oziroma pomanjkljivosti izvedbe, ki jih ugotovi naročnik med izvajanjem ali pri prevzemu del oziroma v garancijskem roku, mora izvajalec odpraviti takoj oziroma v roku, ki ga določi naročnik. V kolikor tega ne opravi, sme naročnik napake odstraniti na račun izvajalca s pribitkom vseh stroškov, ki jih je utrpel naročnik.

1. GARANCIJSKI ROKI
2. člen

Garancijski roki za izvedena dela so:

* splošni garancijski rok za izvedena dela 24 mesecev;
* za ostale vgrajene naprave in opremo veljajo garancijski roki proizvajalcev;
* za dobavljeno in montirano opremo 2 leti.

1. člen

Garancijski roki začnejo teči z dnem, ko bodo dela v celoti končana, tehnično pregledana, ko bo pridobljeno uporabno dovoljenje in uspešno izvedena primopredaja, s pogojem, da morajo biti pred tem odpravljene vse pomanjkljivosti, ugotovljene med gradnjo, na tehničnem pregledu ali ob primopredaji.

Kolikor bo v garancijskem roku zaradi odprave reklamirane pomanjkljivosti izvršeno določeno popravilo ali bo zamenjan določen material ali del opreme, potem za celoten sklop, v okviru katerega to popravilo sodi, prične teči garancijski rok znova od zapisniškega prevzema reklamiranih del dalje. S tem dnem mora izvajalec izročiti naročniku novo bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi.

Izvajalec je dolžan na svoje stroške v zakonskem roku odpraviti vse pomanjkljivosti, za katere jamči in ki se pokažejo med garancijskim rokom.

Naročnik bo v garancijskem roku v skladu z garancijskimi pogoji zagotovil potrebno vzdrževanje oziroma servisiranje vgrajenih naprav in opreme.

1. PRIDOBITEV UPORABNEGA DOVOLJENJA
2. člen

Takoj, ko so dela končana, obvesti izvajalec naročnika, da so dela, ki so predmet gradnje objekta, končana.

V 8 dneh po prejemu pisnega obvestila iz zgornjega dostavka mora izvajalec izročiti naročniku vso dokumentacijo v skladu z zakonodajo, ki je potrebna za pridobitev uporabnega dovoljenja. Izvajalec del je dolžan sodelovati pri izvedbi tehničnega pregleda objekta in odpravi morebitnih pomanjkljivosti ugotovljenih na tehničnem pregledu.

1. NASTOPANJE S PODIZVAJALCI
2. člen

Določbe tega razdelka veljajo le v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalci.

Izvajalec bo obveznosti po tej pogodbi izvedel z naslednjimi podizvajalci, ki bodo izvajali naslednja dela v spodaj navedeni količini, vrednosti, na kraju in v roku:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ŠT. | PODIZVAJALEC | DELA, KI JIH BO IZVEDEL |
| 1. | Naziv:  Polni naslov:  Matična številka:  Davčna številka:  TRR: | Vrsta in predmet del:  Količina in vrednost del:  Kraj del:  Rok izvedbe del: |
| 2. | Naziv:  Polni naslov:  Matična številka:  Davčna številka:  TRR: | Vrsta in predmet del:  Količina in vrednost del:  Kraj del:  Rok izvedbe del: |
| 3. |  |  |

Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru, da bo v izvedbo javnega naročila vključil enega ali več podizvajalcev, z njimi sklenil pogodbe, v katerih bo natančno določena vrsta in obseg dela ter cena za opravljene storitve in zanje predložil potrebna dokazila kot je navedeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

V kolikor bo izvajalec želel zamenjati ali priglasiti podizvajalca, bo moral predhodno pridobiti soglasje naročnika.

Soglasje bo naročnik podal, če bo izvajalec izkazal, da podizvajalec izkazuje vse pogoje in zahteve določene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in je strokovno usposobljen vsaj toliko kot kader priglašen v ponudbi. Izvajalec bo moral za pridobitev soglasja podati dokazila na podlagi katerih se bo naročnik prepričal o ustrezni usposobljenosti podizvajalca.

V kolikor podizvajalec ne bo podal izjave za neposredno plačilo obveznosti s strani naročnika, bo moral izvajalec najpozneje v roku 60 dni od plačila končnega računa predložiti pisno izjavo izvajalca in podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve.

1. KRŠITEV POGODBE
2. člen

Za kršitev te pogodbe se šteje tako opustitev izvrševanja, nepravilno izvrševanje kot tudi nepravočasno izvrševanje obveznosti po tej pogodbi.

Za kršitev te pogodbe se šteje tudi vsako ravnanje, ki je v nasprotju s pravili, ki so za tovrstne pogodbe predpisana ali običajna.

***Posledice kršitev***

Zaradi kršitve ima vsaka pogodbena stranka pravico:

- zahtevati izvršitev obveznosti,

- sama izvršiti obveznost druge stranke na njene stroške,

- odstopiti od pogodbe,

- uveljavljati druge zahtevke, ki jih določajo ta pogodba ali predpisi.

V vsakem primeru ima oškodovana stranka pravico zahtevati tudi povračilo škode.

Pravice iz prvega odstavka tega člena de uveljavljajo po vrstnem redu, kot so navedene, če ni v tej pogodbi določeno drugače. V primeru, da zaradi narave kršitve ali njene posledice kakšnega ukrepa ne bi bilo smiselno uporabiti, se uporabi naslednji možni ukrep.

***Kršitve, za katere je odgovoren izvajalec***

* *Obvestilo o kršitvi*

Na obstoj kršitve mora naročnik pismeno opozoriti izvajalca takoj po tem, ko jo je opazil in od izvajalca zahteval izvršitev obveznosti, odpravo kršitev oziroma posledic kršitve.

* *Izvršitev obveznosti na stroške izvajalca*

Glede pravice naročnika, da sam izvrši obveznost izvajalca na njegove stroške se smiselno uporabljajo določila o odgovornosti za napake iz obligacijskega zakonika. Pred izvršitvijo obveznosti na stroške izvajalca mora naročnik izvajalca o tem pisno obvestiti in mu dati okoliščinam primeren rok, da obveznost sam izvrši.

* *Odstop od pogodbe*

Naročnik lahko odstopi od pogodbe, če izvajalec kršitve ne odpravi v razumnem roku po prejetem obvestilu o kršitvi, ki vsebuje tudi grožnjo o odstopu od pogodbe v primeru, ali če kršitve objektivno ni mogoče odpraviti. Pogodba se razdre s takojšnjim pisnim obvestilom. Odstop od pogodbe je mogoč le, če je kršitev bistvena.

Za bistveno kršitev se šteje tista kršitev, ki je kot taka opredeljena v tej pogodbi, ali tista, ki resno ogrozi izvršitev namena pogodbe.

Enostranski odstop od pogodbe ni dopusten v primeru, če je do okoliščin, ki bi takšno prenehanje utemeljevale, prišlo zaradi višje sile ali drugih nepredvidljivih in nepremagljivih okoliščin.

V primeru odstopa od pogodbe je naročnik dolžan izvajalcu plačati vrednost pravilno izvedenih del in vgrajene uporabne opreme in materiala. Sočasno lahko naročnik izvajalcu obračuna pogodbeno kazen, morebitno škodo zaradi neizpolnitve obveznosti.

V primeru odstopa od pogodbe je izvajalec dolžan povrniti naročniku vse stroške povezane z novim razpisom in izborom, kot tudi škodo, ki nastane naročniku zaradi zamude.

Če v primeru prenehanja pogodbe iz razlogov na strani izvajalca škode ni mogoče ugotoviti, se obračuna pavšalna odškodnina v višini 25% pogodbene vrednosti brez DDV.

Ta pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

***Bistvena kršitev pogodbe***

Poleg kršitev, ki so kot bistvene izrecno opredeljene v tej pogodbi ali so takšne po svoji naravi, se za bistvene vselej štejejo tudi v tej točki navedene kršitve izvajalca, zato ima naročnik pravico odstopiti od pogodbe na način določen v tej pogodbi, razen v primeru, če je takšna kršitev posledica višje sile oziroma nepravilnega ravnanja ali opustitve naročnika:

- izvajalec ni pričel z deli v dogovorjenem roku;

- izvajalec kakorkoli huje krši pogodbo in je bil na to opozorjen;

- izvajalec tako odstopa od terminskega plana ali predvidenega obsega del, da postane gotovo, da del ne bo mogel končati v dogovorjenem roku, in je bil na to opozorjen;

- izvajalec del ne izvaja v dogovorjeni kakovosti in tudi ne popravi kakovosti oz. ne odpravi napak v naknadnem roku, ki mu ga da naročnik;

- če izvajalec krši pogodbo tako, da nastaja škoda naročniku;

- če obstaja utemeljen dvom, da bo izvajalec izpolnil svoje obveznosti po tej pogodbi. Šteje se, da je podan utemeljen dvom, zlasti če: ni solventen; je začel likvidacijski postopek; ponavljajoče ne spoštuje rokov, ki so določeni v tej pogodbi, ali drugače ponavljajoče krši druga pogodbena določila; ne ohranja v veljavi različnih zavarovanj, kot to določa ta pogodba; če iz zaporednih poročil izhaja, da je izvajanje pogodbenih del pomanjkljivo ali se gradnja izvaja s ponavljajočimi prekinitvami.

***Kršitve, za katere je odgovoren naročnik***

* *Obvestilo o kršitvi*

Na obstoj kršitve mora izvajalec pismeno opozoriti naročnika takoj po tem, ko jo je opazil in od naročnika zahtevati izvršitev obveznosti, odpravo kršitev oziroma posledic kršitve.

* *Odgovornost za škodo*

Naročnik mora izvajalcu povrniti vso škodo, ki jo je ta utrpel zaradi kršitve pogodbe.

* *Odstop od pogodbe*

Izvajalec lahko odstopi od pogodbe, če naročnik z bistveno kršitvijo pogodbe za daljši čas onemogoči izvedbo gradnje, ki je predmet te pogodbe.

Odstop iz prejšnjega odstavka je dopusten le, če je izvajalec o nemožnosti opravljanja dejavnosti podrobno obvestil naročnika in mu dal primeren rok, ki ne sme biti krajši od 30 dni, za odpravo razlogov za nezmožnost opravljanja dejavnosti.

1. ODGOVORNOST POGODBENIH STRANK ZA ŠKODO TRETJIM
2. člen

***Obveznost medsebojnega obveščanja o zahtevkih***

Vsaka stranka je dolžna takoj obvestiti drugo stranko o morebitnem zahtevku tretje osebe, ki se tiče izvrševanja pravic in obveznosti po tej pogodbi.

***Odgovornost izvajalca za ravnanje zaposlenih***

Izvajalec je v skladu z zakonom odgovoren za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z izvrševanjem pravic in obveznosti po tej pogodbi povzročijo pri njem zaposleni ljudje ali pogodbeni izvajalci naročniku ali tretjim osebam.

Izvajalec je za delo svojih podizvajalcev odgovoren, kot da bi ga opravil sam.

1. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
2. člen

Ta je pogodba je nična, če v zvezi z njo, kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

* pridobitev posla,
* za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji,
* za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
* za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

1. KONČNE DOLOČBE
2. člen

Za razmerja iz te pogodbe oziroma v zvezi njo se izključno uporablja pravo, ki se uporablja v Republiki Sloveniji.

1. člen

Pri razlagi pogodbe je treba upoštevati skupni namen pogodbenih strank in pomen izrazov, kot so ga ti imeli v času sklenitve pogodbe. Morebitna nejasna določila pogodbe je potrebno razlagati v takem smislu, da so vzajemne dajatve v pravičnem razmerju.

Neveljavnost dela te pogodbe ne vpliva na veljavnost ostalih delov, razen če gre za takšen del pogodbe, katerega neveljavnost ima za posledico, da skupni namen pogodbe ni dosežen.

1. člen

Kadar je v tej pogodbi določeno, da mora ena stranka kaj storiti v določenem roku po sporočilu druge stranke, začne ta rok teči naslednji dan po prejemu sporočila, če ni v tej pogodbi izrecno določeno drugače. Odgovor na sporočilo je pravočasen, če je s priporočeno pošto odposlan zadnji dan roka.

1. člen

Pogodbeni stranki si bosta prizadevali vse morebitne spore rešiti sporazumno, s konstruktivnim dogovarjanjem, izhajajoč iz načela vestnosti in poštenja.

V primeru spora, ki bi nastal v zvezi s to pogodbo, bo vsaka stranka pisno obvestila o sporu drugo stranko v 8 dneh od nastanka spora. Obvestilo mora vsebovati opis narave in posledic spora, opis kršitve, ki je povzročila spor ter, če je to mogoče, škodo, ki je morda že nastala ali je pričakovati, da bo nastala.

Pogodbeni stranki si bosta prizadevali, da vsak spor čim prej razrešita s pogajanji na temelju dobre vere in poštenja.

Če do sporazumne rešitve spora ne pride ali se katera koli od strank pogajanjem izmika, je za vse morebitne spore in nesoglasja iz te pogodbe ali v zvezi z njo, pristojno stvarno pristojno sodišče v Celju.

1. člen

Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe se sklenejo v obliki pisnih dodatkov k tej pogodbi.

1. člen

Ta pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

1. člen

Pogodbena določila se v dvomu razlagajo na podlagi Obligacijskega zakonika in Zakona o graditvi objektov (ZGO-1). Posebne gradbene uzance se uporabljajo le, če niso v nasprotju z določili te pogodbe.

1. člen

Morebitne spore iz te pogodbe bosta stranki reševali sporazumno, v nasprotnem primeru pa bo spor reševalo pristojno sodišče v Celju.

1. člen

Ta pogodba prične veljati z dnem podpisa vseh pogodbenih strank.

1. člen

Pogodba je sestavljena v šestih (6) izvodih, od katerih prejme Mestna občina Celje dva (2) izvoda, Vodovod – Kanalizacija, javno podjetje d.o.o. tri (3) izvode in izvajalec en (1) izvod pogodbe.

|  |  |
| --- | --- |
| **NAROČNIK in PLAČNIK**  **izgradnje kanalizacije:**  Datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  MESTNA OBČINA CELJE  Župan:  Bojan ŠROT    **NAROČNIK**  **obnove vodovoda:**  MESTNA OBČINA CELJE  Župan:  Bojan ŠROT  ki jo po javnem pooblastilu  (Uradni list RS, št. 106/2009)  v imenu in za račun zastopa  VODOVOD - KANALIZACIJA javno podjetje d.o.o.  Direktor:  mag. Marko CVIKL | **IZVAJALEC:**  Datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ki ga zastopa  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **PLAČNIK**  **obnove vodovoda:**  Datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  VODOVOD - KANALIZACIJA javno podjetje d.o.o.  Direktor:  mag. Marko CVIKL |
| **NAROČNIK in PLAČNIK**  **obnove hišnih vodovodnih priključkov**  Datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  VODOVOD - KANALIZACIJA javno podjetje d.o.o.  Direktor:  mag. Marko CVIKL |

OBRAZEC 13

**OZNAČBA PONUDBE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NAZIV IN NASLOV PONUDNIKA:  ODDAJA JAVNEGA NAROČILA    **»Odvod komunalnih in padavinskih vod na območju naselja Vrhe – faza 1 – kanal 1 ter obnova vodovoda in vodovodnih priključkov«**  Šifra objave:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **NE ODPIRAJ – PONUDBA** |  | Prejem ponudbe (izpolni vložišče):  OSEBNO PO POŠTI  Datum:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ura: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Številka: 3322-0008/2017  Zaporedna št. ponudbe: \_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  | **VODOVOD - KANALIZACIJA D.O.O.**  **LAVA 2A**  **3000 CELJE** |